杭锦旗人民政府办公室关于

印发杭锦旗2026年春季全民义务植树

实施方案的通知
杭政办发〔2026〕15号

杭锦经济开发区管委会，各苏木镇人民政府，旗人民政府各部门，各直属单位，各企事业单位：

经旗人民政府研究同意，现将《杭锦旗2026年春季全民义务植树实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

                      杭锦旗人民政府办公室

 2026年3月27日

杭锦旗2026年春季全民义务植树实施方案

为深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实自治区、市和旗关于加强荒漠化综合防治、深入推进“三北”工程攻坚战部署要求，扎实开展全民义务植树行动，特制定本实施方案。
一、组织形式

本次活动由旗人民政府统一组织，杭锦经济开发区、各苏木镇具体负责辖区内绿化任务；旗直各部门（包括各党政机关、二级单位、垂管部门）、各人民团体、各企事业单位在锡尼镇S215线187—198公里处道路两侧开展义务植树活动。
二、工作安排

（一）时间安排。4月1日至4月9日为前期准备阶段；4月10日至4月15日为集中植树与督查阶段；6月1日至6月20日为检查验收阶段。义务植树项目养护期为三年，自2026年4月起至2029年4月止。

（二）参加人员。旗直各部门（包括各党政机关、二级单位、垂管部门）、各人民团体、各企事业单位、杭锦经济开发区、各苏木镇所辖的干部职工及农牧民群众（除老、弱、病、残、幼外适龄公民），以及杭锦旗境内大中小企业。
（三）植树任务。旗直各部门（包括各党政机关、二级单位、垂管部门）、各人民团体、各企事业单位在锡尼镇S215线187—198公里处两侧以义务植树形式共栽植苗木4.8万株，整地2.4万穴，并同步浇足定根水。杭锦经济开发区、各苏木镇要坚持统一规划、分步实施、集中绿化的原则，结合和美乡村建设，自行规划义务植树实施地块，完成辖区内义务植树任务，并动员农牧民群众在自家房前屋后开展义务植树活动。杭锦旗境内大中小企业根据在岗职工人数自选地块、自选树种、自行组织义务植树，完成各自义务植树任务。
（四）部门分工。旗林草局负责总体协调各部门，做好附属工程的衔接、造林技术服务、浇水设施配套、作业道路修建等工作，同时组织完成义务植树绿化苗木后续三年养护管理以及造林绿化核查、验收工作；旗融媒体中心负责义务植树活动的宣传报道；各苏木镇党委、政府负责组织完成本辖区干部职工和农牧民义务植树绿化任务。
三、技术措施
锡尼镇镇区义务植树绿化树种共4种，为沙柳、杨柴、柠条、柽柳，栽植规格（株行距）为1米×2米。
杭锦经济开发区、各苏木镇树种选择坚持因地制宜、适地适树，以旱柳、沙枣、榆树、山桃、山杏、果树、沙棘、沙柳、柠条、杨柴、柽柳等乡土树种为主。乔木株行距3米×3米、3米×4米、4米×4米，灌木株行距1米×5米、1米×6米、2米×4米。
（一）苗木供应。旗直各部门（包括各党政机关、二级单位、垂管部门）、各人民团体、各企事业单位全体干部职工义务植树所需苗木费应列入旗政府财政预算，由旗林草局统一采购。杭锦经济开发区、各苏木镇干部职工、杭锦旗范围内大中小企业和苏木镇农牧民义务植树所需苗木自行解决。绿化苗木坚持就近调运原则，优先解决当地农牧民过剩苗木问题。严格执行苗木调运检疫检验制度，调运苗木必须具备“三证一签”（苗木检疫证、苗木检验证、苗木经营许可证、苗木产地标签），运输过程中注意保持湿度、做好通风散热。坚决杜绝从疫区调入树苗，对未经检疫检验和达不到规格标准的树苗，一律不得进场栽植。

（二）施工要求。根据林草部门技术规程进行布点、放线、整地、挖穴、栽植、养护、浇水等。

（三）抚育管理。杭锦经济开发区、各苏木镇和旗林草局（锡尼镇区义务植树地块）造林后要抓好后续抚育管理工作，包括浇水、除草、松土、病虫害防治及死株补植和养护，做到栽一棵活一棵，造一片成一片。
四、工作要求

（一）压实责任，认真组织。各苏木镇党委、政府作为全民义务植树活动的责任主体，应主动将植树活动与“三北”工程建设、自然保护地建设、生态保护教育等工作相结合，不断拓展义务植树活动形式、丰富植树内涵，引导全社会从自我做起、从身边做起，自觉支持、参与义务植树活动。
（二）强化管理，保证质量。各造林单位要牢固树立质量意识，坚持高标准、严要求，从整地、栽植到浇水全过程严格把关，精心组织、规范施工，确保栽一棵活一棵。同时，做好上下衔接、统筹实施、协调推进等工作，确保植树任务按时保质完成。

（三）严实作风，精简形式。本次义务植树活动严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持求真务实、力求实效，坚决杜绝形式主义。植树现场不制作背景板或展板，不张贴横幅标语，不插彩旗。各有关单位要把精力和资源集中到植树实效上，以实际行动体现务实作风，确保活动务实、高效、节俭。

（四）加大宣传，营造氛围。植树期间，旗委宣传部、各有关部门要精心组织搞好宣传工作，采取多形式、多角度、多渠道，树典型、抓亮点方式广泛开展宣传报道，大力营造全民义务植树良好氛围。要结合典型事迹宣传，讲好义务植树故事，动员更多社会力量参与到国土绿化和生态环境建设事业中来，为筑牢北方生态安全屏障凝聚共识、汇聚合力。
五、投资概算

杭锦旗2026年全民义务植树总投资178万元，其中锡尼镇镇区义务植树投资48万元，各苏木镇义务植树投资130万元（包含苗木采购费、整地、栽植及养护费用等），投资估算详见附件1、2。

附件1

	杭锦旗2026年义务植树绿化投资估算表
（各苏木镇）

	苏木镇
	苗木采购费
（万元）
	养护费
（万元）
	小计
（万元）

	锡尼镇
	14
	6
	20

	独贵塔拉镇
	14
	6
	20

	伊和乌素苏木
	11
	4
	15

	吉日嘎朗图镇
	25
	10
	35

	巴拉贡镇
	14
	6
	20

	呼和木独镇
	7
	3
	10

	塔然高勒
	7
	3
	10

	合计（万元）
	92
	38
	130

	注：苗木采购费中包括苗木、整地和栽植等相关费用
以及养护费（浇水、修剪、锄草、病虫害防治等）。


附件2

	杭锦旗2026年义务植树绿化投资估算表
（位置：S215线道路两侧）

	序号
	项目名称
	单位
	规格
	数量
	单价
（元）
	金额（万元）
	备注

	合计
	
	
	
	
	
	48.00 
	

	1
	沙柳、杨柴、柠条、柽柳
	株
	3~4年生母树截枝插条，插条长70cm，小头直径＞0.5cm。
	48000 
	1
	4.80 
	

	2
	栽植、整地
	穴
	灌木
	48000 
	2.5
	12
	

	3
	养护费
	株
	灌木
	48000
	3.5
	16.8
	养护费（浇水、修剪、锄草、病虫害防治等）

	4
	设计费
	
	
	
	
	5
	包括规划、设计、施工图等费用。

	5
	管理费
	
	
	
	
	9.4
	包括造林期间和造林后期技术人员燃油补助、苗木检验费、检疫费用、项目管理单位造林工程量核实、造林检查验收、档案管理费、项目审计、前期工程造价等费用。


