
杭锦旗人民政府办公室

关于印发鄂尔多斯市黄河防洪工程杭锦旗段现场管理组组建方案的通知
杭政办发〔2026〕9号

呼和木独镇，吉日嘎朗图镇，独贵塔拉镇，旗直有关部门：

现将《鄂尔多斯市黄河防洪工程杭锦旗段现场管理组组建方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

杭锦旗人民政府办公室

2026年3月10日 

鄂尔多斯市黄河防洪工程杭锦旗段

现场管理组组建方案
为确保黄河内蒙古段河道治理工程（鄂尔多斯段）顺利实施，加强对工程进度、质量、安全等方面的全面管控，按照《鄂尔多斯市水利局关于黄河内蒙古段河道治理工程现场管理机构组建方案备案的函》（鄂水函〔2025〕90号）和《鄂尔多斯市水利局关于组建鄂尔多斯市黄河防洪工程建设管理局的通知》（鄂水发〔2025〕280号）的工作要求，现提出鄂尔多斯市黄河防洪工程杭锦旗段现场管理组组建方案，具体内容如下：

一、组织机构设置

（一）现场机构名称：

鄂尔多斯市黄河防洪工程杭锦旗段现场管理组。
（二）主管部门：

内蒙古自治区水利厅、鄂尔多斯市水利局、鄂尔多斯市黄河防洪工程建设管理局、杭锦旗人民政府。
（三）现场管理组组成人员：
组  长：李建文     旗委常委、政府副旗长

副组长：刘海全     旗政府副旗长
成  员：赵建峰     旗水利局局长

李致闻     旗政府办副主任

王  兴     旗自然资源局局长

刘文天     旗林草局局长
柴  琴     旗农牧局局长

康  强     旗信访局局长

王德胜     旗司法局局长

王树飞     旗生态环境分局局长
郝  博     旗文旅局局长

李政欣     呼和木独镇政府镇长

李儒东     吉日嘎朗图镇政府镇长

哈斯毕力格 独贵塔拉镇政府镇长

王治国     旗公安局党委委员、政委
白  祝     旗交管大队大队长

白  云     旗交通局副局长
王学平     旗水利局副局长
现场管理组负责配合鄂尔多斯市黄河防洪工程建设管理局做好杭锦旗段建设各项具体工作，统筹协调有关部门、苏木镇，重点做好征占地工作以及社会矛盾协调处理，有序推进工程顺利实施。现场管理组下设办公室（设在旗水利局），统筹负责工程建设管理工作。办公室主任由赵建峰同志兼任，为杭锦旗段工程建设现场总负责人。
办公室主要职责：统筹协调杭锦旗段工程建设各项工作；及时传达落实鄂尔多斯市黄河防洪工程建设管理局的各项工作部署和领导指示；及时研究解决工作中存在的具体问题，并向鄂尔多斯市黄河防洪工程建设管理局请示汇报；配合鄂尔多斯市黄河防洪工程建设管理局做好有关重要会议、重要活动的组织工作。
二、各组室成员及主要职责 
参照鄂尔多斯市黄河防洪工程建设管理局机构设置，现场管理组下设征占地协调室、综合保障室、工程技术室、计划合同室、财务室、质量安全室，由相关部门、苏木镇抽调人员组成。
（一）征占地协调室

主  任：王  兴     旗自然资源局局长

副主任：孙志成     旗自然资源局党组成员

王学平     旗水利局副局长

成  员：王建军     呼和木独镇政府副镇长

胡子彤     吉日嘎朗图镇政府副镇长

敖日格拉图 独贵塔拉镇政府副镇长

刘  震     旗乡村振兴统筹发展中心副主任

王永为     旗林草局党组成员

杜  剑     旗公安局常务副局长

杨  勇     旗司法局副局长

刘志平     旗信访局副局长

杨  鹏     旗自然资源局工作人员

闫威宇     旗水利局工作人员

高智博     旗水利局工作人员

负责完成建设项目征地和占地协调工作，协调配合建设项目法人办理建设用地审批手续。
（二）综合保障室
主  任：王学平     旗水利局副局长

副主任：赵  艳     旗水利局高级工程师

邬  艳     旗水利局工程师

成  员：贾冬存     旗水利局工程师

马厉兵     旗水利局高级工程师

贾七小     旗水利局工程师

闫威宇     旗水利局助理工程师

高智博     旗水利局助理工程师

张  娜     旗水利局助理工程师

王诗喆     旗水利局助理工程师

乌云嘎     旗水利局助理工程师

岳海云     旗水利局高级技师

杨  霞     旗水利局高级工程师

高三斌     旗水利局高级工

哈斯乌力吉 工作人员

主要负责行政、后勤与内外联络对接，统筹办公物资采购与分发，组织各类会议并跟进决议贯彻落实，管理文件档案及印章，制定监督行政管理制度，处理突发事务。与市建设管理局综合部进行沟通对接，全方位保障项目推进。
（三）工程技术室
主  任：赵  艳     旗水利局高级工程师

副主任：燕小龙     旗水利局工程师

贾小军     旗水利局工程师

成  员：张巧玲     旗水利局高级工程师

韩再惠     旗水利局高级工程师

赵世强     旗水利局高级工程师

李春海     旗水利局高级工程师

何拥军     旗水利局高级工程师

刘旭东     旗水利局高级工程师

贾冬存     旗水利局工程师

马厉兵     旗水利局高级工程师

贾七小     旗水利局工程师

闫威宇     旗水利局助理工程师

高智博     旗水利局助理工程师

刘  永     旗水利局助理工程师

邬  艳     旗水利局工程师

张  娜     旗水利局助理工程师

杨宇晗     旗水利局工程师

主要负责与市建设管理局技术部沟通协作，做好有关工程技术方面的各项具体工作；开展现场技术指导；配合市建设管理局完成工程进度认定与支付工作；整理有关技术资料，参与工程验收。
（四）计划合同室
主  任：王学平     旗水利局副局长

副主任：赵  艳     旗水利局高级工程师

燕小龙     旗水利局工程师

贾小军     旗水利局工程师

成  员：贾冬存     旗水利局工程师

马厉兵     旗水利局高级工程师

贾七小     旗水利局工程师

闫威宇     旗水利局助理工程师

高智博     旗水利局助理工程师

刘  永     旗水利局助理工程师
主要负责配合市建设管理局计划合同部统筹项目进度管控与合同履约管理，编制总进度计划并跟踪执行；负责旗现场管理组的合同签订、备案及履约监督；监督合同履约情况，整理相关资料并参与竣工结算。
（五）财务室
主  任：贾  媛     旗水利局财务负责人

副主任：塔  娜     旗水利局高级会计师

成  员：张朝霞     旗水利局助理工程师

马敏睿     旗水利局中级会计师

主要负责与市建设管理局财务部沟通协调资金拨付、编报资金使用计划、编制竣工决算、建立财务档案并参与验收；负责现场管理组的建设管理费支出的审核和支付，负责征占地资金的核实、拨付以及相关资料的整理保存、审核进度款与结算，审查概算执行并对接有关审计工作。
（六）质量安全室
主  任：王学平     旗水利局副局长
副主任：温  晶     旗水利局工程师
成  员：赵  艳     旗水利局高级工程师

赵世强     旗水利局高级工程师
刘美鲜     旗水利局高级工程师
主要负责与市建设管理局质量安全部沟通做好项目质量管控和安全生产监督工作，制定相关制度标准并组织培训考核；开展施工全过程质量监管、安全隐患排查及应急处置；审核相关质量、安全资料、建立台账并监督整改，保障项目质量和施工安全。

（七）其他参建人员
根据工程建设需求，以旗水利事业发展中心各河道管理段工作人员为主体，其他有关部门、苏木镇可选派和临时调整工作人员。


