鄂尔多斯市杭锦旗

养老服务设施布局专项规划

# （2025—2035年）

## 说明书

内蒙古乐龄养老研究院

顺风建筑规划设计有限公司呼和浩特分公司

2025年7月

目录

第一章 规划编制背景 	 1

1.1 规划背景 	 1

1.2 规划目的 	 1

1.3 指导思想 	 2

1.4 规划范围与期限 	 3

1.5 规划对象 	 3

1.6 规划原则 	 4

1.7 规划依据 	 5

第二章 现状分析 	 8

2.1 时间界定 	 8

2.2 人口老龄化发展情况 	 8

2.3 养老服务设施现状 	 10

2.4 现状小结 	 14

第三章 规划目标与指标 	 17

3.1 规划目标 	 17

3.2 规划指标 	 17

第四章 养老服务设施配置类型及标准 	 20

4.1 养老服务设施配置体系 	 20

4.2 养老服务设施构成 	 20

4.3 机构养老服务设施 	 20

4.4 居家社区养老服务设施 	 24

第五章 机构养老服务设施布局规划 	 27

5.1 规划指引 	 27

5.2 规划布局 	 27

第六章 居家社区养老服务设施布局规划 	 32

6.1 规划指引 	 32

6.2 规划布局 	 32

第七章 规划实施保障 	 36

7.1 加强组织保障 	 36

7.2 加强财力保障 	 36

7.3 加强监管保障 	 37

7.4 动态评估机制 	 37

7.5 规划提升策略 	 38

# 第一章 规划编制背景

## 1.1 规划背景

党的二十大报告指出：“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。”第七次全国人口普查结果表明，杭锦旗常住人口11.08万人，其中60岁及以上人口为2.44万人，占常住人口的22.02%，与2010年第六次全国人口普查相比，60岁及以上人口的比重上升了8.49%。老龄化、高龄化程度正进一步加深。

为认真贯彻落实党的二十大关于实施积极应对人口老龄化的国家战略部署、加快老龄事业和养老产业发展的要求，深入贯彻党的二十届二中、三中全会精神，有效破解“养老难”的问题，依据国家和自治区相关法律法规、政策文件及标准规范要求，加快杭锦旗养老服务体系建设，推动老龄事业和产业协同发展，对老年人服务设施的数量、规模空间布局进行统筹规划、合理配置，进一步提高杭锦旗养老服务设施水平和质量，更好地满足老年人日益增长的多层次、高品质健康养老需求，特编制《鄂尔多斯市杭锦旗养老服务设施布局专项规划》，以下简称本规划。

## 1.2 规划目的

为深入实施积极应对人口老龄化国家战略，建设完善与区域功能相匹配、与居民需求相符合、与人口变化发展趋势相契合的差异化、优质化、均衡化养老服务设施体系，深化机构、社区和居家养老模式融合发展，提供更加充分、均衡、多样的养老服务供给。

本规划根据我旗人口老龄化发展趋势、现有养老服务资源布局与利用、养老服务需求等因素，从空间上规划养老服务设施布局，为全面建成老年友好城市，打造幸福杭锦，构建健全多层次的养老服务体系提供空间支撑。

## 1.3 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于养老服务工作的重要论述，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的。以建设健康中国为目标，实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。紧密对接国家第二个百年奋斗目标、鄂尔多斯“五个中心建设”和建设卓越的全球城市目标以及杭锦旗“创新发展活力旗、美好生活品质旗”建设目标，大力推进建设与辖区生活品质相适应的养老服务体系，使养老服务更加充分均衡优质，多层次养老服务需求得到有效满足，老年人及其家庭的获得感、幸福感、安全感显著提高，为奋力谱写杭锦旗更加繁荣美好的明天创造和谐环境。

## 1.4 规划范围与期限

本次规划范围为杭锦旗的行政区划范围，总面积为1.88万平方千米。辖五镇一苏木，分别为锡尼镇、独贵塔拉镇、吉日嘎朗图镇、呼和木独镇、巴拉贡镇和伊和乌素苏木。

本规划的规划期限与《鄂尔多斯市杭锦旗国土空间总体规划（2021—2035年）》相一致。其中，近期为2030年，远期规划目标年为2035年。

## 1.5 规划对象

养老服务设施，主要是指由民政部门指导和推动建设、提供养老服务的基本公共服务设施。养老服务设施类型主要分为“机构养老服务设施”和“居家社区养老服务设施”。

机构养老服务设施：为城乡老年人提供住宿、生活照料、膳食、康复、护理、医疗保健、心理支持、临终关怀等综合服务的全托型养老设施，包括养老院、老人院、福利院、敬老院、老年公寓（公共服务属性）及老年养护院等。

居家社区养老服务设施：为城乡社区居家养老的老年人提供餐饮服务、个人护理、保健康复、娱乐等功能的日托及上门照护服务型养老设施，包括但不限于嵌入式社区养老服务设施、村（社区）养老服务站点等。

## 1.6 规划原则

（ 1 ）科学预测、规模合理

现状人口数据为基础，结合历年人口发展变化趋势，综合预测老年人口数量，合理确定养老服务设施的床位数及设施用地规模需求量，预留用地发展空间，以满足养老服务中长期需求。

（2）因地制宜、优化配置

充分考虑不同区域、城乡地区发展差异化特点，以资源协调配置为基础，聚焦老年人养老服务实际需求，不断健全养老服务网络，引导养老服务设施向需求集中区域配置，根据人口老龄化程度和养老服务需求变化，因地制宜优化设施用地比例及设施配置安排。

（3 ）盘活存量、发展增量

对现有养老服务设施进行挖潜整合，提高现有的养老设施的服务能力和服务水平。根据需求，对新建的养老设施进行统筹规划，大力提高医养康养结合水平和设施服务能力，满足未来养老发展需求。

（4）功能复合、高效集约

探索养老服务设施走集约高效建设的道路。统筹医疗卫生与养老服务资源，推动养老服务设施与医疗卫生设施之间互通合设，形成医养结合的服务模式。鼓励养老与党群服务中心、文体设施等复合设置，提升设施使用效率，优化资源配置，为老年人提供便捷、多元化的服务体验。

（5）底线管控、差异引导

对于提供基本公共服务的养老服务设施进行底线管控，通过约束性规划指标明确配置标准。加强区域统筹，因地制宜实行分类引导，明确差异化指标要求。

## 1.7 规划依据

（ 1 ）法律法规

《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）；

《中华人民共和国老年人权益保障法》（2018年修订版）； 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订版）；

《内蒙古自治区老年人权益保障条例》；

《内蒙古自治区无障碍环境建设办法》；

《内蒙古自治区养老服务条例》；

《鄂尔多斯市养老服务条例》。

（2）政策文件

《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）；

《国家积极应对人口老龄化中长期规划》（2019年）；

《国务院办公厅关于促进养老托育服务健康发展的意见》（国办发〔2020〕52号）；

《国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》（国发〔2021〕35号）；

《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》（2021年）；

《关于推进基本养老服务体系建设的意见》（国务院公报2023 年第16号）；

《自然资源部关于加强规划和用地保障支持养老服务发展的指导意见》（自然资规〔2019〕3号）；

《内蒙古自治区“十四五”老龄事业发展规划》（内政办发〔2021〕81号）；

《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强新建居住区配建养老服务设施和无障碍设施工作的通知》（内政办字〔2022〕44号）；

《“十四五”养老服务体系发展规划》（鄂民发〔2021〕120号）；

《鄂尔多斯市人民政府关于印发加快推进养老服务高质量发展若干政策措施的通知》（鄂府发〔2023〕63号）；

《鄂尔多斯市人民政府办公室关于印发推进基本养老服务体系建设行动计划（2023—2025年）的通知》（鄂府办发〔2023〕101号）；

《鄂尔多斯市民政局 鄂尔多斯市自然资源局关于编制养老服务设施专项规划（2023—2030年）的通知》（鄂民发〔2023〕103号）。

（3）规范标准

《城镇老年人设施规划规范（附条文说明）》（GB 50437-2007/2018 年版）；

《社区老年人日间照料中心建设标准》（建标143-2010）； 《老年养护院建设标准》（建标144-2010）；

《养老设施建筑设计规范（附条文说明）》（GB 50867-2013）；

《老年人照料设施建筑设计标准》（JGJ 450-2018）；

《城市居住区规划设计标准》（GB 50180-2018）；

《社区生活圈规划技术指南》（TD_T1062-2021）；

《鄂尔多斯市城市规划管理技术规定》（2023年修订版）。

（4）相关规划

《鄂尔多斯市国土空间总体规划（2021—2035年）》；

《鄂尔多斯市杭锦旗国土空间总体规划（2021—2035年）》； 《杭锦旗中心城区控制性详细规划修编》；

《杭锦旗巴拉贡镇国土空间规划（2021—2035年）》；

《杭锦旗吉日嘎朗图镇国土空间规划（2021—2035年）》； 《杭锦旗独贵塔拉镇国土空间规划（2021—2035年）》；

《杭锦旗呼和木独镇国土空间规划（2021—2035年）》；

《杭锦旗伊和乌素苏木国土空间规划（2021—2035年）》。

（5 ）国家、自治区、鄂尔多斯市其他相关法律法规、标准规范和文件等。

# 第二章 现状分析

## 2.1 时间界定

本次规划现状基础资料及数据，以2023年为基础，适当考虑截至2025年初数据。

## 2.2 人口老龄化发展情况

2.2.1 杭锦旗人口老龄化情况

第七次全国人口普查数据显示，杭锦旗常住人口110824人，60岁及以上人口为24406人，占22.02%，其中65岁及以上人口为16537人，占14.92%。

第七次全国人口普查数据显示，全国60岁及以上人口占比18.7%，65岁及以上人口占比13.5%；内蒙古自治区60岁及以上人口占比19.78%，65岁及以上人口占比13.8%；鄂尔多斯市60岁及以上人口占比15.04%。

内蒙古自治区整体老龄化速度高于全国，杭锦旗老年人口占比接近略高于全区均值。

杭锦旗国民经济和社会发展统计公报数据显示：2021年户籍人口142445人，常住人口112500人；2022年户籍人口142429人，常住人口115400人，60岁及以上人口占21.38%；2023年户籍人口141977人，常住人口116200人，60岁及以上人口占22.42%；2024年户籍人口141812人，常住人口116400人，60岁及以上人口占23.51%。杭锦旗人民政府网站2025年公布的数据统计，常住人口107058人。

杭锦旗户籍人口呈逐年减少趋势，常住人口略有增长。杭锦旗已进入中度老龄化，且人口老龄化呈现加速深化态势。

2.2.2  乡镇苏木人口老龄化情况

第七次全国人口普查数据显示，杭锦旗老龄化程度分布不均衡，乡镇苏木即将进入重度老龄程度。中心城区所在锡尼镇60岁及以上人口占比18.86%，65岁及以上人口占比13.19%，低于全旗平均值。其余乡镇老年人口占比均远高于旗域及全国平均值，城乡老龄化率差距高达10个百分点。（详见表2.1）

表 2.1 杭锦旗七普老龄人口分布表

| 镇、苏木 | 常住人口（人） | 60 岁及以上 |  | 65 岁及以上 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数（人） | 占比 | 人数（人） | 占比 |
| 锡尼镇 | 67357 | 12705 | 18.86% | 8885 | 13.19% |
| 独贵塔拉镇 | 18440 | 5002 | 27.13% | 3371 | 18.28% |
| 吉日嘎朗图镇 | 6575 | 1851 | 28.15% | 1235 | 18.78% |
| 呼和木独镇 | 3787 | 1049 | 27.70% | 672 | 17.74% |
| 巴拉贡镇 | 7458 | 1819 | 24.39% | 1232 | 16.52% |
| 伊和乌素苏木 | 7207 | 1980 | 27.47% | 1142 | 15.85% |
| 合计 | 110824 | 24406 | 22.02% | 16537 | 14.92 |

杭锦旗2023年国民经济和社会发展统计公报数据以及民政统计数据，截至2023年底，城乡老龄化率差距依然较大。（详见表 2.2）

表 2.2 杭锦旗 2023 年老龄人口分布表

| 镇、苏木 | 常住人口（人） | 60 岁及以上 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数（人） |  | 占比 |
| 锡尼镇 | 68000 | 13000 |  | 19.12% |
| 独贵塔拉镇 | 17000 | 4363 |  | 25.66% |
| 吉日嘎朗镇 | 5860 | 1603 |  | 27.35% |
| 呼和木独镇 | 8897 | 2434 |  | 27.36% |
| 巴拉贡镇 | 8846 | 2420 |  | 27.36% |
| 伊和乌素苏木 | 7627 | 2086 |  | 27.35% |

## 2.3 养老服务设施现状

2.3.1 养老服务设施概况

杭景旗旗域内养老设施由机构养老服务设施和居家社区养老服务设施构成。

截至2023年底，旗域内机构养老服务设施共有4家，分别为杭锦旗祥和福星老年公寓、杭锦旗养老服务中心、杭锦旗泰康老年养护院、杭锦旗蒙德赛康养中心。居家社区养老服务设施分为社区养老服务站和农村养老服务站两类，其中，社区养老服务站14处，旗域下辖社区均已配建；农村养老服务站41处，尚有35个嘎查尚未配建。

2.3.2 机构养老服务设施

旗域内4家机构养老服务设施，其中，3家位于锡尼镇，杭锦旗祥和福星老年公寓、杭锦旗蒙德赛康养中心位于中心城区内；杭锦旗养老服务中心为旗县级设施，位于四十里梁（新井渠村）；杭锦旗泰康老年养护院位于独贵塔拉镇中心镇

区。机构覆盖乡镇率33.33%，服务盲区较大。

截至2023年，机构养老服务设施共提供680张床位，建筑面积3.5万平米，入住老人319名，入住率超过46%。集中供养失能半失能特困人员128名，集中供养率达到41%，护理床位达到381张。各机构养老服务设施详见表2.3

表2.3 杭锦旗机构养老服务设施一览表

| 镇、苏木 | 名称 |  |  | 地址 |  |  | 性质 | 建筑面积（ ㎡ ）. | 床位信息 |  | 人住人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机构床位数 | 护理床位 |  |  |
| 锡尼镇 |  | 杭锦旗祥和福星老年公寓 |  | 锡尼镇建安社区 |  |  | 民办民营（养老院） | 22107 | 420 | 381 | 198 | / |
|  |  | 杭锦旗蒙德赛康养中心 |  | 锡尼镇百灵社区 |  |  | 公建民营（养老院） | 4139 | 60 |  | / | 医养结合，杭锦旗蒙医综合医院 |
|  | 杭锦旗养老服务中心 |  |  | 锡尼镇新井渠村 |  |  | 公建公营（敬老院） | 3180 | 70 |  | 15 | / |
| 独贵塔拉镇 |  | 杭锦旗泰康老年养护院 |  |  | 独贵塔拉新镇区（向阳社区） |  | 公建公营（敬老院） | 4064 | 120 |  | 106 | / |

2.3.3 居家社区养老服务设施

（ 1 ）社区养老服务站

截至2023年，杭景旗下辖14个社区均配置有社区养老服务站，社区覆盖率100%。总建筑面积合计7100平方米。详见表2.4

表 2.4 杭锦旗社区养老服务站一览表

| 序号 | 镇/苏木 | 社区 | 社区养老服务站名称 | 建筑面积（Ⅳ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锡尼镇 | 民乐社区 | 民乐社区养老服务站 （有助餐点） | 700 |
| 2 | 锡尼镇 | 育才社区 | 育才社区养老服务站 | 700 |
| 3 | 锡尼镇 | 团结社区 | 团结社区养老服务站 （有助餐点） | 800 |
| 4 | 锡尼镇 | 胜利社区 | 胜利社区养老服务站 （有助餐点） | 700 |
| 5 | 锡尼镇 | 新华社区 | 新华社区养老服务站 | 400 |
| 6 | 锡尼镇 | 建安社区 | 建安社区养老服务站 （有助餐点） | 600 |
| 7 | 锡尼镇 | 百灵社区 | 百灵社区养老服务站 | 300 |
| 8 | 独贵塔拉镇 | 向阳社区 | 向阳社区养老服务站 （有助餐点） | 500 |
| 9 | 独贵塔拉镇 | 东方社区 | 塔然高勒东方社区为老服务站 | 500 |
| 10 | 吉日嘎朗图镇 | 康兴社区 | 康兴社区养老服务站（有助餐点） | 400 |
| 11 | 呼和木独镇 | 常青社区 | 呼和木独镇常青社区为老服务站 | 400 |
| 12 | 巴拉贡镇 | 向阳社区 | 向阳社区养老服务站 （有助餐点） | 500 |
| 13 | 伊和乌素苏木 | 盐海子社区 | 盐海子养老服务站 | 300 |
| 14 | 伊和乌素苏木 | 摩林河社区 | 摩林河社区为老服务站 （有助餐点） | 300 |

（2）村级养老服务站

截至2023年，杭景旗已有41处嘎查（村）配建养老服务站，村级养老设施覆盖率54.94%。配建养老服务站的嘎查（村）详见表2.5

表2.5 杭锦旗村级养老服务站一览表

| 镇/苏木 | 养老服务站 |
| --- | --- |
| 锡尼镇 | 夭斯图嘎查养老服务站 |
|  | 赛音台嘎查养老服务站 |
|  | 新井渠村养老服务站 |
|  | 浩绕柴达木嘎查养老服务站 |
|  | 道劳呼都格嘎查养老服务站 |
|  | 乌兰敖包村老服务站 |
|  | 阿斯尔嘎查养老服务站 |

|  | 扎日格嘎查养老服务站 |
| --- | --- |
|  | 锡尼布拉格嘎查养老服务站 |
|  | 巴音布拉格嘎查养老服务站 |
| 独贵塔拉镇 | 芒哈图嘎查养老服务站 |
|  | 图古日格嘎查养老服务站 |
|  | 沙日召嘎查养老服务站 |
|  | 永先村养老服务站 |
|  | 刀图嘎查养老服务站 |
|  | 独贵塔拉村养老服务站 |
|  | 二圪旦湾村养老服务站 |
|  | 查干补拉格嘎查养老服务站 |
|  | 巴音庆格利嘎查养老服务站 |
| 吉日嘎朗图镇 | 黄芥壕嘎查养老服务站 |
|  | 碱柜村嘎查养老服务站 |
|  | 麻迷图村养老服务站 |
|  | 巴音村养老服务站 |
|  | 光茂村养老服务站 |
|  | 格更召嘎查养老服务站 |
| 呼和木独镇镇 | 巴音温都尔嘎查养老服务站 |
|  | 大套子村养老服务站 |
|  | 东红柳村养老服务站 |
|  | 巴拉亥村养老服务站 |
|  | 查汗淖尔嘎养老服务站 |
| 巴拉贡镇 | 山湾村养老服务站 |
|  | 朝凯村养老服务站 |
|  | 兴建村养老服务站 |
|  | 乌吉尔嘎查养老服务站 |
|  | 巴音恩格尔嘎查养老服务站 |
|  | 昌汉白村养老服务站 |
| 伊和乌素苏木 | 脑高岱嘎查养老服务站 |
|  | 桃日木嘎查养老服务站 |
|  | 阿日善嘎查养老服务站 |
|  | 巴音嘎查养老服务站 |
|  | 巴音孟和嘎查养老服务站 |

## 2.4 现状小结

2.4.1 指标概况

从指标上来看，杭景旗养老床位供给稍显欠缺，但机构护理床位供给占比较高。居家社区养老服务设施方面，城镇社区服务配给充足，嘎查（村）配建缺口较大。

表2.6 杭锦旗现状指标一览表

| 类别 |  | 现状数据 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养老床位 | 每千名常住老年人拥有养老床位数 | 26 | ≥40张 | 《国土空间总体规划》《“十四五”国民经济和社会发展规划》 |
|  | 护理床位占比 | 56.03% | ≥ 30% |  |
| 养老服务设施 | 具备综合功能的养老服务设施（养老机构）覆盖乡镇 | 33.33% | 100% | 《鄂尔多斯市推进基本养老服务体系建设行动计划》至2025年覆盖率100% |
|  | 社区养老服务站点服务覆盖率 | 100% | 100% |  |
|  | 村级养老服务设施覆盖率 | 54.94% | 100% |  |
| 人均用地面积 |  | 0.29㎡ | ≥ 0.15㎡ | 《鄂尔多斯市养老服务条例》 |
| 特困人员集中供养率 | 生活不能自理 | 41% | ≥60% | 《鄂尔多斯市推进基本养老服务体系建设行动计划》至2025年覆盖率100% |
|  | 有集中供养意愿 |  | ≥ 100% |  |

2.4.2 重点关注问题

（ 1 ）如何与需求精准呼应

一方面，杭锦旗现状具有老龄化程度高、老龄人口总量大、高龄老人占比高的特征，同时根据人口预测，80岁以上高龄老人呈现翘头的快速增长趋势。各镇的人口预测情况与

总趋势基本一致，人口规模上略有不同。杭锦旗未来养老的任务以及高龄老人护理任务量大且重，需要提前通过规划为工作做出提前部署。

另一方面，本旗老年人对于本旗现状养老服务供应的满意度总体较好。同时表示在身体健康状况良好的前提下更偏好社区养老模式，且其服务需求确实呈现多元的快速增长态势，也需要规划预留好更多承载专业养老服务的空间。

此外在养老服务设施内容中，老年人群对于更宽敞的床位空间、更专业的综合服务等方面具有较为强烈的品质提升诉求。目前杭锦旗全旗养老床均面积以及护理型床位数数量均有提升的必要性。

（2）如何与空间距离相适应

一方面，杭锦旗现状养老床位供给在各镇之间尚存在供给不均衡的现象，其中部分镇的现状床位供给不能满足本辖区老年人口2.5%的占比要求，而部分镇床位数相对富余，床位数量在旗内应予以总体平衡。

另一方面，从社区养老设施数量上来看，农村的养老服务将是本次规划新增的重点设施，与政策及规划要求的数量相比缺口较大。

以上均要求我们通过本规划对设施布局做出优化完善，希冀老年人养老生活能更多的不离开原本生活熟悉的环境。

（3 ）如何与土地价值相匹配

通过排摸杭锦旗现状机构养老设施的建设情况，认为对

于一批建设年代较早的养老设施普遍存在土地低效利用的情况。故本规划将对旗内存量及新增养老设施的增质提效问题予以着重考虑。

评估阶段选取了国际范围内老龄化程度高、土地资源紧张的日本、新加坡等，借鉴其先进的养老设施建设经验，可以发现相较社区服务日趋“小而密”的布局倾向，机构养老院的建设呈现“大而综”的趋势，此举可方便集中规模化管理并提供老年人群针对性的优质服务。相关案例的地块容积率均在2.0以上，较高的可达到3.5左右。项目内除设置养老床位外，还包括医疗、文体活动等其他内容。结合内蒙的地域条件、生活习惯，可适当提高土地使用率。

（4）关于如何长远稳定健康发展

经本次规划评估梳理发现，有少数规划点位实施难度大，将切实影响到养老设施服务的稳定性。为此本次规划也将更为细致的评估所有设施建设的适宜性，最终形成更优方案，确保规划方案的建设可实施性，并纳入大规划系统管理， 以此来实现养老设施的空间保障。

# 第三章 规划目标与指标

## 3.1 规划目标

总体目标：坚持保基本、促公平、提质量，促进多层次、高水平、有温度的养老服务发展。 完善基本养老服务，夯实养老服务基础，促进医养康养融合，加快养老产业发展，建设高标准、高覆盖、多样化、普惠化、融合化的杭锦旗养老服务新图景。

近期至2030年“强基础”，应人口老龄化的社会需求，积极发展兜底性、普惠性养老服务，补全苏木乡镇、农村牧区养老服务网络。逐步优化既有建设成果，探索多元化、复合化的养老服务新模式，大力完善社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

远期至2035年“树品牌”，应对深度老龄化，以满足人民切实的生活需求为目标，不断优化养老服务设施的品质，提供空间充足、内容丰富、富含特色的养老服务内容，打造杭锦旗养老服务的好口碑、好品牌。

## 3.2 规划指标

3.2.1 老龄人口预测

《鄂尔多斯市杭锦旗国土空间总体规划（2021-2035年）》中，规划至2035年，杭锦旗常住人口规模达到11.52万人。

结合第七次全国人口普查数据以及近几年杭锦旗国民经济和社会发展统计公报数据，户籍人口逐年减少，常住人口平稳中略有增长。以2023年人口数据为基础，采用综合增长率法，杭锦旗2030年，户籍人口约14.10万人，常住人口约11.64万人；2035年户籍人口约14.03万人，常住人口约11.66 万人。

综合杭锦旗国土空间总体规划、各乡镇苏木国土空间规划以及结合近几年数据科学推算。预测杭景旗2030年常住人口11.42万人，60 岁及以上人口3.20万人（户籍老年人3.80万人），占比27%；至2035年，常住人口11.56万人，60岁及以上人口3.54万人（户籍老年人4.20万人），占比30%。

3.2.2 指标体系

贯彻落实各规划及政策要求，结合人口预测，综合考虑适度前瞻性和预留弹性，本次规划指标如下：

至2030年，全旗实现每千名常住老年人拥有养老床位数55张以上，养老总床位数不少于1760张，其中，护理型床位占养老总床位数不低于60%；具备综合功能的养老服务设施（养老机构）覆盖乡镇达到100%，社区养老服务站点服务覆盖率100%，村级养老服务设施覆盖率100%。

至2035年，全旗实现每千名常住老年人拥有养老床位数60张以上，养老总床位数不少于2130张，其中，护理型

床位占养老总床位数不低于80%；生活不能自理的特困人员集中供养率不低于60%，有集中供养意愿的特困人员集中供养率100%。

新建城区、新建居住区按照每百户不少于30平方米建筑面积配建养老服务设施，老城区和已建成居住区通过新建、改建、购置、置换、租赁等方式配置每百户不少于20平方米建筑面积的养老设施。

表3.1 杭锦旗规划指标一览表

| 类别 |  | 2030年 | 2035年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养老床位 | 每千名常住老年人拥有养老床位数（ 张） | 55 | 60 |
|  | 护理床位占比（%） | 60 | 80 |
| 养老服务设施 | 具备综合功能的养老服务设施（养老机构）覆盖乡镇 （%） | 100 | 100 |
|  | 社区养老服务站点服务覆盖率（%） | 100 | 100 |
|  | 村级养老服务设施覆盖率（%） | 100 | 100 |
| 特困人员集中供养率 | 生活不能自理（%） | 50 | 60 |
|  | 有集中供养意愿（%） | 80 | 100 |
| 社区老年助餐服务供应能力（万客/日） |  | 2 | 2 |
| 康复辅具社区租赁服务实体点镇覆盖率（%） |  | 100 | 100 |

# 第四章 养老服务设施配置类型及标准

## 4.1 养老服务设施配置体系

持续健全完善三级养老服务体系，旗县级养老机构（设施）不少于1个；各乡镇苏木不少于1处养老机构或区域养老服务中心；各社区、嘎查村不少于1处养老服务站。 以优化完善和补短提升为导向进行养老设施的空间布局，加强养老服务的覆盖和下沉。

## 4.2 养老服务设施构成

杭锦旗养老服务设施主要由机构养老服务设施和居家社区养老服务设施两大类构成。两类设施在功能上可复合、兼顾多种养老服务，实现土地集约利用和设施高效覆盖。培育和鼓励市场主体发展养老服务新业态，扩大多层次、多样化、个性化养老服务和产品供给。

## 4.3 机构养老服务设施

4.3.1 配置标准

机构养老服务设施分为旗县级和镇（苏木）级，提供全日集中住宿和照料护理服务。旗县级机构养老服务设施，对本旗的机构养老服务起到示范和培训作用，面向本旗提供更专业化的养老服务（如收住认知障碍老人等），补充镇（苏木）

养老服务，满足全旗养老床位供给；镇（苏木）级机构养老服务设施主要为本区域老年人提供养老服务的重要依托，各镇（苏木）原则上至少要配置1处机构养老服务设施提供长期养老床位。

机构养老服务设施在详细规划层次通过养老用地保障设施建设。在土地资源紧约束的大背景下，鼓励复合式养老服务设施发展，实现更为灵活多样的机构养老服务设施空间布局。

据本市养老服务发展规划，本次专项规划中的机构养老服务设施按照所在镇户籍老年人口规模为基础进行配置，适当控制单处规模。各级机构养老服务设施建设标准详表4.1

表4.1 机构养老服务设施建设标准一览表

| 级别 | 设施类型 | 配置功能 | 规模 | 主要服务对象 | 配置要求 | 建设标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县级 | 养老院（助养型、居养型） | 生活起居、餐饮服务、文化娱乐、医疗保健及室外活动场地等。 | 中型设施 | 三无老人、五保老人、半失能老人等。 | 床位数100（含）—300床；床均面积建筑30Ⅳ。 | 容积率：0.6-1.2、建筑密度：25%、绿地率35%；允许养老服务设施在功能用途互利、环境要求相似且相互间没有不利影响的用地上综合设置，尤其是宜与社区级医疗设施用地混合设置。 |
|  | 老年养护院（医养型） | 以接待护理老人为主的、具有医疗、保健、康复和护理等配套功能的养老设施，包括医疗护理、生活护理、心理护理和临终关怀等。 |  | 失能老人 |  |  |

| 乡镇级 | 区域养老服务中心 | 基础照护、生活服务、康复服务、心理支持。 | 中小型 | 高龄、独居、空巢、失能、部分失能、计划生育特殊家庭、重点优抚对象和低收入等老年群体。 | 床均建筑面积30Ⅳ,护理床位≥55% | 容积率：0.6-1.2、建筑密度：25%、绿地率35%；允许养老服务设施在功能用途互利、环境要求相似且相互间没有不利影响的用地上综合设置，尤其是宜与社区级医疗设施用地混合设置。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 老年养护院（医养型） | 以接待护理老人为主的、具有医疗、保健、康复和护理等配套功能的养老设施，包括医疗护理、生活护理、心理护理和临终关怀等。 |  | 失能老人 | 床均建筑面积30Ⅳ |  |

4.3.2 规划策略

（ 1 ）选址布局

应位于城市开发边界范围内，同时避免选址在产业基地内；临近老年人较为集聚、养老需求较为集中的城镇社区。

深化医养结合，与医疗卫生设施综合或临近设置；考虑使用便利性，可结合商业、教育、文化、体育等公共服务设施空间布局。

为方便子女探望及老年人出行需求，选择公共交通方便可达的地段；避开临近对外交通、快速干道及交通量大的交叉口路段。

尽可能选择绿化条件较好、空气清新等环境优良的地段，并远离污染源、噪声源及危险品生产及储运用地。

（2）建设指引

考虑全旗在空间资源、人口密度和老龄化程度上存在差异，在满足全旗总量需求基础上对不同区域类型进行差异化配置引导。综合评估规划人口数和户籍人口老龄化水平，合理确定各乡镇苏木机构养老床位数目标。

对于满足消防等许可要求，运营完善、配备设施相对齐全的现有养老服务设施，予以保留完善。除此之外通过新建、改建、保留提升三种方式补充完善。

新建：新建养老服务设施规模应合理适度，符合规划控制要求和选址原则，邻近老年人养老需求较为集中地区，远离污染源、噪音源等，交通便利。

改建：改建养老服务设施可利用闲置的企业办公用房、酒店宾馆、学校（幼儿园）、企事业单位用房、社区用房、公用住宅房屋等，按照相关规范标准改造为养老服务设施。鼓励利用现有未充分利用的医院、卫生院改造为医养结合的养老服务设施。

扩建：扩建养老服务设施包括现有用地扩建和现有建筑提升改造两种形式。现有用地扩建是指对现有养老服务设施周边用地进行梳理整合，具备条件扩建的养老服务设施可划定扩建范围，提出养老服务床位扩容需求。现有建筑提升改造是指周边用地无条件扩建，但条件急需改善提升的养老服务设施，在现有养老服务设施用地范围内可依规扩大建筑面积，增加养老服务床位数量。

4.4 居家社区养老服务设施

4.4.1 配置标准

居家社区养老服务设施是支撑养老服务“15分钟社区生活圈”的核心设施，通过多类型、多层次设施提供覆盖社区的养老服务，鼓励嵌入式养老服务设施发展。社区养老服务设施类型主要包括提供多项社区养老服务功能的社区综合养老服务中心（站），以及至少提供一项社区养老服务功能的社区老年助餐服务场所等。本次规划居家社区养老服务设施分为社区养老服务站、助餐服务场所以及为嘎查（村） 配置的村级养老服务站。详细建设标准详见表4.2

表4.2 居家社区养老服务设施建设标准一览表

| 类别 |  | 配置功能 |  |  | 服务人群 | 建设标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面积 | 配置要求 |
| 社区服务设施 | 社区养老服务站 | 基本功能 | 辅助功能 | 特色功能 | 居家老人 | 不小于350㎡，单独设置养老服务站床位数为10床。 | 原则上每个社区设置1处，助餐服务场所可结合相关养老服务设施配置，也可独立设置。 |
|  |  | 社区托养类（含全托服务和日间照护服务）、助餐服务。 | 医养结合、健康促进、智能服务、家庭支持、养老顾问、精神文化。 | 根据实际情况设定 |  |  |  |
|  | 老年助餐点 | 提供堂吃和送餐服务 |  |  |  | 不小于100 ㎡ |  |
| 村级养老服务站 |  | 日间照料、老年活动、医疗保健、管理服务。 |  |  | 本嘎查村及周边老年人 | 不小于100 ㎡ | 原则上每个嘎查（村）设置1处 |

村级养老服务站应当与养老机构功能互补，接受苏木乡镇区域养老服务中心业务指导，设施设备、人力资源与苏木乡镇区域养老服务中心、敬老院、农村幸福院相互支持补充。

4.4.2 规划策略

（ 1 ）就近就便

社区养老服务站以社区为基本单位，按照步行15分钟布点设施，打造“一刻钟”居家养老服务圈，就近布局。

村级养老服务站宜选择在本村老年人相对集中、公共服务设施相对密集、同址或邻近村卫生室的区域规划建设。

（2）方便使用

设施宜选择在老年人口聚集、道路平坦的地方，宜设置在一楼。设施建设需符合国家有关养老服务设施和老年建筑设计标准，各项设施功能尽量实现一门、一院式集中设置。

（3）功能综合

应具备生活照料、文化娱乐、保健康复、就餐（配送）、日托以及短期住养等综合功能，具体设施功能配建按照相关政策法规标准执行。

（4）资源整合

条件较好的地区，居家社区养老服务设施可选择在原有居家养老服务设施基础上做改造提升；新选址的居家社区养老服务设施，可选择邻近社区卫生服务中心（站）设置。有条件的区域，可将居家社区养老服务设施与机构养老服务设施联

合设置， 丰富养老产品供给类型。

村级养老服务站应当依托本村党群服务中心、农村幸福院、邻里互助点、村卫生室等现有农村养老公共服务资源，因地制宜、统筹设置。可以利用农村闲置学校、供销社等公共用房整合改建，房屋结构、消防设施设置要符合相关法律法规和行业标准要求。

# 第五章 机构养老服务设施布局规划

## 5.1 规划指引

以各镇的老龄人口规模、现状设施供应情况、可新增建设空间等作为评价标准，分别下设不同的因子作为测评指标，共12项因子30余项赋值条件，作为各镇发展引导的评定标准。根据各镇综合评定后的分值提出差异化引导策略，具体分为以下三大类：

表5.1 机构养老设施各镇规划引导策略指引表

| 分类引导 | 现状特征 | 规划策略 | 镇名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点增强 | 老龄人口基数大，现状设施总量不足，床位占比偏低，床均面积偏低；经规划梳理可新增设施空间有限。 | 加强对存量机构的改扩建。加速新建养老设施，改善床位缺口，着力挖潜空间补充养老功能。 | 锡尼镇 |
| 改善提升 | 老龄人口总量一般，暂无现状设施；经规划梳理可新增设施空间基本满足自身需求，可通过加速新建设施予以满足发展需求。 | 逐步启动建设规划养老设施地块，有条件对现有设施予以改造提升。 | 伊和乌素苏木、巴拉贡镇、吉日嘎朗图镇、呼和木独镇。 |
| 提质创优 | 现状设施及床位数就本辖区内相对充裕，床位占比情况良好，设施建设年代较新且床均面积较高。 | 巩固现有基础，提升养老设施环境及多元服务功能供给。 | 独贵塔拉镇 |

## 5.2 规划布局

5.2.1 近期（至2030年）规划布局

近期至2030年，杭锦旗规划机构养老服务设施共9 处，总床位数不小于1365张，规划护理型床位数占总床位数不小于55%。

全旗规划机构养老服务设施总用地面积约为6.41公顷。其中保留1处，规划扩建2处，规划新增6处，新增床位数685张，新增设施床均建筑面积不小于30平方米。

5.2.2 远期（至2035年）规划布局

远期至2035年，杭锦旗全旗规划机构养老服务设施共12处，总床位数不小于1540张，规划护理型床位数占总床位数不少于80%。

全旗规划机构养老服务设施总用地面积约为8.67公顷。其中在近期规划基础上规划新增1处，规划扩建2处，新增床位数175张，新增设施床均建筑面积不小于30平方米。

5.2.3 设施布局方案

考虑到未来机构养老服务设施对于护理型床位功能的提升需求，建议所有养老床位的床均建筑面积均以不小于30平方米为建设目标。具体结合设施的自身发展条件给予了多种处置方式。为满足人民群众生活水平逐步提高、老年人口日益增多、对中高端养老项目的实际需求，锡尼镇新增旗县级中高端医养结合机构养老设施1处，规划建设地点位于杭锦旗蒙医综合医院内东侧空地，规划床位300张，国土空间总体规划中用地为居住用地，建议调整面积约1.25公顷用地为社会福利用地，并纳入详细规划中。

结合杭锦旗国土空间规划实际情况，部分乡镇苏木未预留社会福利用地。经前期调研，杭锦旗各苏木镇卫生院有完

善的医疗资源、有可改造为医养结合养老服务设施的床位，

因此，近期规划方案可通过改造卫生院来实现。详见表5.2表5.2 规划机构养老服务设施一览表

| 级 别 | 镇/苏木 | 名称 |  |  | 地址 |  |  | 占地面积 （㎡） | 建筑面积 （㎡） | 床位信息 |  | 建设方式 | 建设时序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状床位数 | 总床位数 |  |  |  |
| 旗县级 | 锡尼镇 | 杭锦旗养老服务中心 |  |  | 锡尼镇新井渠村 |  |  | —— | 5000 | 70 | 100 | 扩建 | 近期 | / |
|  |  | 规划老年养护院 |  |  | 杭锦旗蒙医综合医院东侧 |  |  | 12500 | 15000 | —— | 300 | 新建 | 近期 | 国土空间规划用地为居住用地 |
| 乡镇级 |  | 杭锦旗祥和福星老年公寓 |  |  | 锡尼镇建安社区 |  |  | 21882 | 22107 | 420 | 420 | 保留 | 近期 | / |
|  |  | 杭锦旗蒙德赛康养中心 |  |  | 锡尼镇百灵社区 |  |  | —— | 4139 | 60 | 100 | 扩建 | 近期 | / |
|  | 独贵塔拉镇 | 杭锦旗泰康老年养护院 |  |  |  | 独贵塔拉新镇区（向阳社区） |  | 14100 | 112800 | 120 | 200 | 扩建 | 远期 | 国土空间规划社会福利用地，且与医疗用地相邻。 |
|  |  | 塔然高勒养老服务中心 |  |  | 塔然高勒驻地 |  |  | 1000 | 1000 | —— | 20 | 新建 | 近期 | 国土空间规划项目 |
|  | 吉日嘎朗图镇 |  | 吉日嘎朗图镇区域养老服务示范中心 |  | 吉日嘎朗图镇中心卫生院南侧 |  |  | 3136 | 1518 | 17（卫生院床位） | 50 | 新建、改建 | 近期 | 在建项目，卫生院改造为医养结合床位。 |

|  | 呼和木独镇 |  | 呼和木独镇医养结合服务中心 |  | 呼和木独中心卫生院 | —— | 2000 | 15（卫生院床位） | 60 | 改建 | 近期 | 卫生院改造为医养结合床位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 巴拉贡镇 | 巴拉贡镇中心敬老院 |  |  | 巴拉贡镇中心镇区 | 20800 | 16640 | —— | 150 | 新建 | 远期 | 国土空间规划社会福利用地，且与医疗用地相邻。 |
|  |  |  | 巴拉贡镇区域性养老服务中心 |  | 巴拉贡镇原地税大院内 | 1326 | —— | 15 | 15 | 新建 | 近期 | 在建项目 |
|  | 伊和乌素苏木 | 伊和乌素苏木规划养老院 |  |  | 伊和乌素苏木摩林河社区 | 10181 | 8144.8 | —— | 100 | 新 建 | 近 期 | 国土空间规划社会福利用地，且与医疗用地相邻。 |
|  |  | 伊和乌素苏木区域养老服务中心 |  |  | 伊和乌素苏木盐海子社区 | 1798 | 1200 | —— | 25 | 新建 | 远期 |  |

（ 1 ）锡尼镇

规划机构养老服务设施4处，规划养老床位920张。其中，杭景旗祥和福星老年公寓规模较大，规划予以保留并进行品质提升；对品质较好的杭景旗养老服务中心、杭锦旗蒙德赛康养中心进行扩建；新建1处旗县级高品质、高标准的老年养护院。

（2）独贵塔拉镇

规划机构养老服务设施2处，规划养老床位220张。镇国土空间规划中划定的社会福利用地面积1.41公顷，且与卫生院紧密相邻，杭锦旗泰康老年养护院可借此扩大规模；衔接镇国土空间规划，落实新建塔然高勒养老服务中心1处。

（3）吉日嘎朗图镇

规划机构养老服务设施1处，规划养老床位50张。为在建项目吉日嘎朗图镇区域养老服务示范中心，位于吉日嘎朗图镇卫生院南侧，镇国土空间规划中未预留社会福利用地，将中心卫生院床位改造为医养结合床位。

（4）呼和木独镇

规划机构养老服务设施1处，规划养老床位60张。对呼和木独中心卫生院床位进行医养结合床位改造，有条件情况下进行扩建，改扩建为呼和木独区域养老服务中心。

（5 ）巴拉贡镇

规划机构养老服务设施2处，规划养老床位165张。其中，在建项目1处，为巴拉贡镇区域性养老服务中心，位于110国道巴拉贡段西侧（原地税大院内），设有爱心便民餐厅、书法绘画室、棋牌娱乐室、养生理疗室等基础设施；镇国土空间规划中，社会福利用地与医疗卫生用地相邻， 落实新建巴拉贡镇中心敬老院，与中心医院共建共享。

（6）伊和乌素苏木

规划机构养老服务设施2处，规划养老床位125张。镇国土空间规划中，摩林河社区、盐海子社区分别规划1处社会福利用地，且均匀医疗卫生用地相邻。考虑苏木老年人口集中在摩林河社区，优先实施建设伊和乌素苏木规划养老院，伊和乌素苏木规划养老服务中心作为补充。

# 第六章 居家社区养老服务设施布局规划

## 6.1 规划指引

每个社区宜设置1处居家养老服务站，鼓励与社区日间照料中心合建；每个农村行政村宜设置1处居家养老服务站，鼓励一个养老“十五分钟”生活圈设置1处。

结合各乡镇苏木的老龄人口规模、现状设施供应情况。镇（苏木）社区养老服务站基本满足需求，规划对部分社区设施进行品质提升。嘎查（村）养老服务站缺口较大，本次规划重点进行补充布局，实现养老服务设施76个嘎查（村）设施全覆盖。

## 6.2 规划布局

6.2.1 近期（至2030年）规划布局

近期至2030年，杭锦旗社区养老服务设施共20处，其中新增助老餐厅6处；嘎查（村）养老服务站76处，新增35处。总床位数不小于550张，规划护理型床数占总床位数不小于55%。

6.2.2 远期（至2035年）规划布局

远期至2035年，杭锦旗社区养老服务设施共20处，改造提升4处；嘎查（村）养老服务站76处。总床位数不小于590张，规划护理型床位数占总床位数不少于80%。

6.2.3 设施布局方案

杭景旗旗域内社区养老服务设施情况详见表 6.1。新增嘎查（村）养老服务站情况详见表 6.2。

表6.1 规划社区养老服务设施一览表

| 镇/苏木 | 社区 | 社区养老服务站名称 | 建筑面积 | 建设方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锡尼镇 | 民乐社区 | 民乐社区养老服务站 （有助餐点） | 700 | 现状 |
|  | 育才社区 | 育才社区养老服务站 | 700 | 现状 |
|  |  | 助老餐厅 | 200 | 新增 |
|  | 团结社区 | 团结社区养老服务站 （有助餐点） | 800 | 现状 |
|  | 胜利社区 | 胜利社区养老服务站 （有助餐点） | 700 | 现状 |
|  | 新华社区 | 新华社区养老服务站 | 600 | 提升 |
|  |  | 助老餐厅 | 150 | 新增 |
|  | 建安社区 | 建安社区养老服务站 （有助餐点） | 800 | 现状 |
|  | 百灵社区 | 百灵社区养老服务站 | 600 | 提升 |
|  |  | 助老餐厅 | 150 | 新增 |
| 独贵塔拉镇 | 向阳社区 | 向阳社区养老服务站 （有助餐点） | 500 | 现状 |
|  | 东方社区 | 塔然高勒东方社区为老服务站 | 500 | 现状 |
|  |  | 助老餐厅 | 100 | 新增 |
| 吉日嘎朗图镇 | 康兴社区 | 康兴社区养老服务站 （有助餐点） | 400 | 现状 |
| 呼和木独镇 | 常青社区 | 呼和木独镇常青社区为老服务站 | 400 | 现状 |
|  |  | 助老餐厅 | 100 | 新增 |
| 巴拉贡镇 | 向阳社区 | 向阳社区养老服务站 （有助餐点） | 500 | 现状 |
| 伊和乌素苏木 | 盐海子社区 | 盐海子养老服务站 | 300 | 现状 |
|  |  | 助老餐厅 | 100 | 新增 |
|  | 摩林河社区 | 摩林河社区为老服务站 （有助餐点） | 500 | 提升 |

表6.2 规划新增嘎查（村）养老服务设施一览表

| 镇/苏木 | 名称 | 建设建议 |
| --- | --- | --- |
| 锡尼镇 | 察哈尔乌素村养老服务站 | 周边居民较多位置 |
|  | 天德恒湾村养老服务站 | 居民集聚村庄内 |
|  | 广丰村养老服务站 | 居民集聚村庄内 |
|  | 布哈岱村养老服务站 | 居民集聚村庄内 |

|  | 胜利村养老服务站 | 设置于胜利卫生院处 |
| --- | --- | --- |
|  | 古城梁村养老服务站 | 居民集聚村庄内 |
|  | 阿门其日格村养老服务站 | 居民集聚村庄内，村委附近 |
|  | 中图村养老服务站 | 居民集聚村庄内 |
|  | 阿日柴达木村养老服务站 | 居民集聚村庄内 |
|  | 阿拉腾图布希嘎查养老服务站 | 设置于阿拉腾图布希嘎查委员会 |
|  | 陶赖高勒村养老服务站 | 设置于陶赖高勒村民委员会处 |
| 独贵塔拉镇 | 永兴村养老服务站 | 设置于永兴村卫生室处 |
|  | 沙圪堵村养老服务站 | 设置于沙圪堵淖尔村民委员会处 |
|  | 乌兰淖尔村养老服务站 | 居民集聚村庄内，与独贵塔拉镇乌兰淖 尔村党群服务站合设 |
|  | 解放村养老服务站 | 周边居民较多位置 |
|  | 杭锦淖尔村养老服务站 | 居民集聚村庄内 |
|  | 乌兰木独村养老服务站 | 与村卫生室合并设置，并扩建 |
|  | 隆茂营村养老服务站 | 设置于隆茂永村民委员会处 |
|  | 塔然高勒村养老服务站 | 设置于塔然高勒党群服务中心处 |
|  | 乌定补拉格嘎查养老服务站 | 居民集聚村庄内 |
|  | 敖楞乌素嘎查养老服务站 | 居民集聚村庄内 |
|  | 巴音布拉格嘎查养老服务站 | 设置于巴音布拉格嘎查委员会处 |
| 吉日嘎朗图镇 | 五苗树村养老服务站 | 设置于五苗树村民委员会处 |
|  | 三苗树村养老服务站 | 设置于三苗树村退役军人服务站处 |
|  | 光前村养老服务站 | 居民集聚村庄内 |
|  | 乃玛岱村养老服务站 | 设置于乃玛岱村民委员会处 |
|  | 苏卜盖村养老服务站 | 设置于苏布日格村民委员会处 |
|  | 光永村养老服务站 | 居民集聚村庄内 |
| 伊和乌素苏木 | 哈夏图嘎查养老服务站 | 设置于哈夏图嘎查委员会处 |
|  | 希日摩仁嘎查养老服务站 | 设置于希日摩仁嘎查委员会处 |
|  | 敖楞布拉格嘎查养老服务站 | 设置于敖楞布拉格嘎查退役军人服务站 处 |
|  | 巴音乌素嘎查养老服务站 | 设置于巴音乌素嘎查委员会 |
|  | 锡尼其日格嘎查养老服务站 | 居民集聚村庄内 |
|  | 乌日更嘎查养老服务站 | 周边居民较多位置 |
|  | 巴音温都尔嘎查养老服务站 | 周边居民较多位置 |

（ 1 ）锡尼镇

规划社区养老服务设施10处。其中，新增4处助老餐

厅，建筑面积600平方米；扩容提升2处社区养老服务站，增加养老床位及配套服务。

规划嘎查（村）养老服务站21处，其中新增11处。

（2）独贵塔拉镇

规划社区养老服务设施3处。其中，新增1处助老餐厅，建筑面积100平方米。

规划嘎查（村）养老服务站15处，其中新增11处。

（3）吉日嘎朗图镇

规划社区养老服务设施1处，为现状保留。

规划嘎查（村）养老服务站12处，其中新增6处。

（4）呼和木独镇

规划社区养老服务设施2处。其中，新增1处助老餐厅，建筑面积100平方米。

规划嘎查（村）养老服务站5处，为现状保留。

（5） 巴拉贡镇

规划社区养老服务设施1处，为现状保留。

规划嘎查（村）养老服务站6处，为现状保留。

（6）伊和乌素苏木

规划社区养老服务设施3处。其中，新增1处助老餐厅，建筑面积100平方米；扩容提升12 处社区养老服务站，增加养老床位及配套服务。

规划嘎查（村）养老服务站12处，其中新增7处。

# 第七章 规划实施保障

## 7.1 加强组织保障

强化老龄工作委员会的统筹规划、综合决策、组织协调、监督管理职能，充分发挥老龄委各成员单位和旗养老服务体系建设领导小组的积极作用，突破行政壁垒，形成有效合力。老龄委成员单位按照各自职责，创新制度政策，加大对老龄事业发展和养老服务业发展的扶持力度。

旗老龄工作机构充分发挥综合协调作用，加强督促和指导。建立各级老龄工作机构的人员配备机制，配备社区专职老龄干部，形成依托社区、覆盖广泛、功能健全的老年社会管理服务网络。

加强基层老龄工作，积极培育发展基层老年人社会组织，抓好基层老年协会建设，增强老年人社会组织的自我教育、自我管理、自我服务功能。

## 7.2  加强财力保障

加大对老龄服务事业的资金投入力度，增加福利彩票公益金对社会养老服务的投入。积极拓展社会养老服务产业市场化，引导吸引社会力量和社会资金投入养老服务事业。对各类老龄事业发展资源进行有效统筹，将所有社区为老服务资源集中在一个平台上运行，实现资源共享、统筹协调， 提

高养老服务资源的配置和使用效率。

## 7.3  加强监管保障

加强养老机构分类管理和分级评估，完善养老机构的准入、退出、考核等机制办法，推进服务质量规范达标。加大对财政补贴、资金使用和服务质量监管力度，对机构服务质量和运营情况定期开展监督检查，加强对各类养老机构日常运行的管理。发挥行业协会在加强行业自律和诚信建设中的作用，规范各类行业标准，全面提升全行业的服务质量水平。

## 7.4  动态评估机制

建立动态更新的全旗、各镇老年人口和养老服务设施现状及规划数据库。对于旗内老年人口的变化情况以及存量设施的运营情况进行定期评估，对于现状产权不清、运营情况不佳且具备改造提升条件、与规划定位不符的设施，经评估后形成关停流转清单，并制定行动计划有序推进。结合每五年人口抽样调查和每十年的人口普查统计，以及老年人口的实际需求和行业发展变化情况，定期对专项规划实施情况进行评估， 动态修订本规划。

## 7.5  规划提升策略

7.5.1 养老服务资源整合

居家社区养老服务设施宜与其他非独立占地的社区级公共设施综合设置，鼓励与社区卫生服务中心、社区文体活动中心等功能设施综合或临近设置。新建社区应引导设施集中设置，依托综合为老服务中心，加强建设枢纽平台功能，做实专业照护、医养结合、助餐服务、精神文化等各类服务，增强社区持续照料能力。已建社区建议整合社区养老服务资源，依托现有的养老机构、社区老年人日间照料中心、助餐点、老年活动室等设施，不断丰富养老服务内容，建立以生活服务、保健康复、文体娱乐等为主的居家社区养老服务设施网络体系。

7.5.2 存量设施提升优化

全旗纳入管理的居家社区养老服务设施总量上基本满足现状需求，但品质上仍存在提升空间，重点从建筑品质、设施功能、服务水平三方面进行优化。建筑品质上，根据无障碍和适老化等相关建筑设计规范对室内外空间进行改造，包括走廊、扶手、坡道、门窗等设施的具体规格与材质要求。设施功能上，根据“15分钟生活圈”内本地居民的养老服务需求，在现有设施内进一步复合服务功能，例如在日间照料中心开设对外的助餐点，利用老年活动室开展定期的问诊服务等; 有条件的设施可整合周边空间进行改扩建，扩大服务

面积和具体功能。服务水平上，延长设施开放时间、提高专业养老服务能力、优化长护险服务内涵， 同时联动村居委加强对社区养老服务和居家养老服务的宣传和推广。

7.5.3 多方筹措新增设施

由旗级部门制定年度计划，明确每年新增设施总量，结合各镇设施缺口等实际情况合理分配任务，结合旧区改造、社区微更新等手段，加快推进嵌入式养老服务设施建设。完善社区各项设施的“适老性”改造，提升社区养老服务覆盖率、提高居家社区养老服务设施总量，建成环境优化、安全人性的养老社区。鼓励充分考虑老年人的使用需求，提供适老性的老年住宅产品。

7.5.4 推广智慧养老应用

结合全旗智慧养老应用场景需求，开展居家养老、社区养老等多种应用场景的试点，支持发展居家社区“虚拟养老院”，培育一批智慧养老应用示范基地、示范社区和示范品牌。鼓励通过信息服务平台整合社区各类资源，通过与嵌入式养老服务设施结合等手段，逐步实现养老服务设施的数字化转型，推进智慧养老。

7.5.5 养老服务下沉基层

发挥老年活动室、示范睦邻点等设施覆盖率高的优势，将养老服务进一步配送至服务网络末端。全面推进标准化老年活动室建设，强化复合功能，将文教体卫等资源配送下沉

至老年活动室，提高服务普及度。利用示范睦邻点灵活设置的特征，开展助餐服务、日间照料服务、志愿关爱服务等，完善互助性养老机制。